АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 22 марта 2018 года | № 105 - па | п. Эгвекинот |
| --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2018 год

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 Закона Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», утверждённой постановлением Правительства Чукотского автономного округа                       от 25 ноября 2014 года № 555», Администрация  городского округа Эгвекинот

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2018 год.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

Глава Администрации  							             Р.В. Коркишко

Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 22 марта 2018 года № 105 - па

| Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2018 год |
| --- |
| I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2018 год |
| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 52 045 490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | Х | Х | Х |
|  | с. Рыркайпий |
| 1 | с. Рыркайпий, Солнечная 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 34 | 16 492 174,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 492 174,70 | 20 181,32 | 28 008,00 | IV квартал 2018 года |
| 2 | с. Рыркайпий, Строительная 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 29 | 13 083 699,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 083 699,29 | 12 986,30 | 18 663,00 | IV квартал 2018 года |
| 3 | с. Рыркайпий, Строительная 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 31 | 3 689 303,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 689 303,11 | 4 903,38 | 10 366,00 | IV квартал 2018 года |
| 4 | с. Рыркайпий, Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 28 | 15 870 590,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 870 590,05 | 20 181,32 | 26 538,00 | IV квартал 2018 года |
| 5 | с. Рыркайпий, Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 24 | 2 909 723,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 909 723,12 | 5 810,15 | 26 539,00 | IV квартал 2018 года |
| Итого по с. Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 52 045 490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | Х | Х | Х |
| в том числе финансирование по годам: |
| 2018 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 52 045 490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | Х | Х | Х |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 4 505,50 | 3 864,30 | 793,20 | 146 | 52 045 490,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | Х | Х | Х |

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы»

по городскому округу Эгвекинот на 2018 год

| I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2018 год |
| --- |
| Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» |
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | Энергетическое обследование многоквартирного дома | Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома |
|  | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 52 045 490,27 | 9 163 212,50 | 1 007,50 | 16 899 020,20 | 0,00 | 0,00 | 1 603,60 | 10 909 290,80 | 0,00 | 0,00 | 1 | 326 535,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий |
| с. Рыркайпий, Строительная | 3 | 13 083 699,29 | 9 163 212,50 | 1 007,50 | 3 593 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 326 535,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Строительная | 15 | 3 689 303,11 | 3 421 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 267 764,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Солнечная | 3 | 16 492 174,70 | 3 716 217,00 | 817,20 | 6 780 308,40 | 0,00 | 0,00 | 817,20 | 5 559 411,60 | 0,00 | 0,00 | 3 | 436 237,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Транспортная | 22 | 15 870 590,05 | 3 576 154,00 | 786,40 | 6 524 760,80 | 0,00 | 0,00 | 786,40 | 5 349 879,20 | 0,00 | 0,00 | 3 | 419 796,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Рыркайпий, Транспортная | 24 | 2 909 723,12 | 2 277 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 632 335,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по п. Эгвекинот: |  | 52 045 490,27 | 22 154 510,50 | 2 611,10 | 16 899 020,20 | 0,00 | 0,00 | 1 603,60 | 10 909 290,80 | 0,00 | 0,00 | 9 | 2 082 668,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации

Региональной программы «Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы»

по городскому округу Эгвекинот на 2018 год

| II. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2018 год |
| --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | 52 045 490,27 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | 52 045 490,27 |
| в том числе по годам: |
| 2018 год |
| Итого по ГО Эгвекинот: | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | 52 045 490,27 |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 4 505,50 | 146 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 045 490,27 | 52 045 490,27 |