

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 15 марта 2021 г. | № 103 - па | п. Эгвекинот |

**О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 19 декабря 2019 г. № 507-па**

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 [Закона](http://80.253.4.49/document?id=18059246&sub=0) Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», в целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 19 декабря 2019 г. № 507-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы следующие изменения:

1.1. Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 15 марта 2021 г. № 103-па

«Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 19 декабря 2019 г. № 507-па

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год** | | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **Площадь помещений МКД:** | | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершение последнего капитального ремонта** | **всего:** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего:** | **в том числе:** | | | |
| **за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ** | **за счет средств окружного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы:** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **43 296,30** | **36 710,50** | **10 445,10** | **1 482** | **136 759 842,43** | **0,00** | **0,00** | **64 659 435,60** | **72 100 406,83** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Солнечная, 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 32 | 1 409 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 685,77 | 11 993,55 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 2 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 24 | 5 861 597,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 597,41 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2020 года |
| 3 | Строительная, 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 35 | 1 686 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 821,64 | 19 037,32 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 34 | 1 106 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 983,15 | 15 264,43 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 5 | Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 22 | 3 348 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 324,87 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2020 года |
| 6 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 41 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 363,85 |  | IV квартал 2020 года |
| 7 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 340,46 |  | IV квартал 2020 года |
| 8 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 27 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 704,00 | 1 286,23 |  | IV квартал 2020 года |
| 9 | Солнечная, 1 | 1988 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 940,80 | 802,20 | 53,90 | 32 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 672,00 | 594,21 |  | IV квартал 2020 года |
| 10 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 41 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 471,94 | 838,86 |  | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8 859,90** | **7 348,70** | **937,10** | **319** | **15 663 260,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 663 260,78** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Амгуэма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Северная, 26 | 1988 | 2012 | крупнопанельные жилые дома | 3 | 2 | 1 317,40 | 1 186,00 | 182,30 | 43 | 2 592 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 0,00 | 2 185,67 |  | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Амгуэма** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 317,40** | **1 186,00** | **182,30** | **43** | **2 592 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 592 200,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рынтыргина, 6 | 1965 | 2006 | блочный | 3 | 2 | 1 348,20 | 918,20 | 362,10 | 28 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 760,00 | 5 420,00 | III квартал 2020 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 348,20** | **918,20** | **362,10** | **28** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11 525,50** | **9 452,90** | **1 481,50** | **390** | **20 178 335,98** | **0,00** | **0,00** | **2 592 200,00** | **17 586 135,98** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 41 | 7 663 713,70 | 0,00 | 0,00 | 6 238 180,90 | 1 425 532,80 | 11 153,71 |  | IV квартал 2021 года |
| 2 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 1 611 958,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 958,80 | 2 195,23 |  | IV квартал 2021 года |
| 3 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 27 | 5 990 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 990 906,88 | 12 434,43 |  | IV квартал 2021 года |
| 4 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 24 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 392 892,40 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2021 года |
| 5 | Строительная, 15 | 1991 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 20 | 8 067 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 067 805,20 | 10 722,76 |  | IV квартал 2021 года |
| 6 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 41 | 1 573 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 573 580,00 | 2 020,00 |  | IV квартал 2021 года |
| 7 | Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 22 | 4 546 763,20 | 0,00 | 0,00 | 4 546 763,20 | 0,00 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6 039,60** | **4 942,90** | **643,20** | **206** | **37 847 620,18** | **0,00** | **0,00** | **10 784 944,10** | **27 062 676,08** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Уэлькаль** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная, 8 | 1984 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 242,70 | 207,70 | 0,00 | 8 | 190 818,14 | 0,00 | 0,00 | 190 818,14 | 0,00 | 918,72 |  | IV квартал 2021 года |
| 2 | Центральная, 10 | 1985 | 2014 | деревянный брус | 1 | 2 | 225,50 | 225,50 | 0,00 | 5 | 207 171,36 | 0,00 | 0,00 | 207 171,36 | 0,00 | 918,72 |  | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Уэлькаль** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **468,20** | **433,20** | **0,00** | **13** | **397 989,50** | **0,00** | **0,00** | **397 989,50** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагарина, 6 | 1957 | 2007 | бутовый | 2 | 2 | 837,20 | 758,70 | 63,20 | 21 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 7 329 058,80 | 0,00 |  |  | IV квартал 2021 года |
| 2 | Гагарина, 7 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 985,60 | 728,30 | 58,80 | 31 | 12 429 058,80 | 0,00 | 0,00 | 7 329 058,80 | 5 100 000,00 | 17 065,85 |  | IV квартал 2021 года |
| 3 | Ленина, 2 | 1982 | 2016 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 116,00 | 1 891,20 | 1 286,40 | 85 | 2 742 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 141,10 | 1 449,95 |  | IV квартал 2021 года |
| 4 | Ленина, 4 | 1973 | 2011 | блочный | 4 | 4 | 2 832,80 | 2 589,40 | 488,70 | 110 | 14 658 117,60 | 0,00 | 0,00 | 14 658 117,60 | 0,00 |  |  | IV квартал 2021 года |
| 5 | Набережная, 1/1 | 1990 | 2012 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 823,40 | 2 106,70 | 1 518,70 | 97 | 3 691 487,10 | 0,00 | 0,00 | 3 691 487,10 | 0,00 | 1 752,26 |  | IV квартал 2021 года |
| 6 | Первопроходцев, 1 | 1986 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 396,70 | 2 113,50 | 1 752,30 | 91 | 3 277 071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 277 071,36 | 1 550,54 |  | IV квартал 2021 года |
| 7 | Рынтыргина, 13 | 1980 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 129,80 | 1 930,20 | 1 050,00 | 93 | 2 688 935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 935,54 | 1 393,09 |  | IV квартал 2022 года |
| 8 | Советская, 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 20 | 3 565 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 565 163,77 | 190,00 | 1 355,00 | IV квартал 2021 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **14 667,70** | **12 628,70** | **6 607,80** | **548** | **50 381 034,07** | **0,00** | **0,00** | **33 007 722,30** | **17 373 311,77** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **21 175,50** | **18 004,80** | **7 251,00** | **767** | **88 626 643,75** | **0,00** | **0,00** | **44 190 655,90** | **44 435 987,85** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительная, 4 | 1985 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 846,70 | 753,20 | 262,50 | 37 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 746,00 | 427,17 |  | IV квартал 2022 года |
| 2 | Строительная, 5 | 1985 | 2013 | брусчатый | 2 | 3 | 934,60 | 788,80 | 92,60 | 28 | 532 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 722,00 | 675,36 |  | IV квартал 2022 года |
| 3 | Транспортная, 5 | 1990 | 2008 | брусчатый | 2 | 1 | 1 176,30 | 911,20 | 38,30 | 49 | 670 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 491,00 | 735,83 |  | IV квартал 2022 года |
| 4 | Транспортная, 18 | 1984 | 2013 | брусчатый | 2 | 2 | 929,80 | 791,90 | 51,90 | 43 | 353 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 324,00 | 446,17 |  | IV квартал 2022 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 887,40** | **3 245,10** | **445,30** | **157** | **1 878 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 878 283,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Мыс Шмидта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полярная, 1 А | 1980 | 2005 | блочный | 4 | 4 | 2 875,60 | 2 558,80 | 0,00 | 29 | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 |  |  | IV квартал 2022 года |
| **Итого по поселку городского типа Мыс Шмидта** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2 875,60** | **2 558,80** | **0,00** | **29** | **8 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 200 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагарина, 8 | 1967 | 2011 | бутовый | 2 | 2 | 821,60 | 746,20 | 0,00 | 32 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 7 329 058,80 | 0,00 | 9 821,84 |  | IV квартал 2022 года |
| 2 | Гагарина, 9 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 842,60 | 764,40 | 0,00 | 23 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 7 329 058,80 | 0,00 | 9 587,99 |  | IV квартал 2022 года |
| 3 | Попова, 3 | 1979 | 2005 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 168,10 | 1 938,30 | 1 267,30 | 84 | 3 218 462,10 | 0,00 | 0,00 | 3 218 462,10 | 0,00 | 1 660,46 |  | IV квартал 2022 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **3 832,30** | **3 448,90** | **1 267,30** | **139** | **17 876 579,70** | **0,00** | **0,00** | **17 876 579,70** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **10 595,30** | **9 252,80** | **1 712,60** | **325** | **27 954 862,70** | **0,00** | **0,00** | **17 876 579,70** | **10 078 283,00** | **Х** | **Х** | **Х** |

».

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | | | Осуществление строительного контроля | | | Установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг. | | | | |
| руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | | кв.м | руб. | | кв.м | руб. | | кв.м | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | | 19 | | 20 | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | | **136 759 842,43** | **27 345 164,09** | **3 652,55** | **59 978 814,10** | **0,00** | **0,00** | **4 090,24** | **43 974 352,80** | **0,00** | **0,00** | **5** | **5 461 511,44** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Солнечная, 3 | 1 409 685,77 | 1 409 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Строительная, 3 | 5 861 597,41 | 5 626 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 235 391,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Строительная, 15 | 1 686 821,64 | 1 686 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Транспортная, 22 | 1 106 983,15 | 1 106 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Транспортная, 24 | 3 348 324,87 | 3 348 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Полярная, 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 250 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Полярная, 3 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 250 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Полярная, 5 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 619 704,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Солнечная, 1 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 476 672,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Строительная, 17 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 653 471,94 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **15 663 260,78** | **13 178 021,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **с. Амгуэма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Северная, 26 | 2 592 200,00 | 0,00 | 392,00 | 2 592 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Амгуэма** | | **2 592 200,00** | **0,00** | **392,00** | **2 592 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рынтыргина, 6 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | | **20 178 335,98** | **13 178 021,84** | **392,00** | **4 515 075,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полярная, 1 | 7 663 713,70 | 1 425 532,80 | 0,00 | 6 238 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Полярная, 3 | 1 611 958,80 | 1 611 958,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Полярная, 5 | 5 990 906,88 | 5 990 906,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Строительная, 3 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Строительная, 15 | 8 067 805,20 | 0,00 | 559,85 | 8 067 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Строительная, 17 | 1 573 580,00 | 1 573 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Транспортная, 24 | 4 546 763,20 | 0,00 | 0,00 | 4 546 763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **37 847 620,18** | **10 601 978,48** | **559,85** | **27 245 641,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **с. Уэлькаль** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Центральная, 8 | 190 818,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 190 818,14 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Центральная, 10 | 207 171,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 207 171,36 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Уэлькаль** | | **397 989,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **397 989,50** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагарина, 6 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,30 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Гагарина, 7 | 12 429 058,80 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 642,30 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Ленина, 2 | 2 742 141,10 | 0,00 | 506,50 | 2 742 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Ленина, 4 | 14 658 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509,44 | 14 658 117,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Набережная, 1/1 | 3 691 487,10 | 0,00 | 585,30 | 3 691 487,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Первопроходцев, 1 | 3 277 071,36 | 0,00 | 592,40 | 3 277 071,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Рынтыргина, 13 | 2 688 935,54 | 0,00 | 506,20 | 2 688 935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Советская, 8 | 3 565 163,77 | 3 565 163,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **50 381 034,07** | **3 565 163,77** | **2 190,40** | **17 499 635,10** | **0,00** | **0,00** | **2 795,04** | **29 316 235,20** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | | **88 626 643,75** | **14 167 142,25** | **2 750,25** | **44 745 276,80** | **0,00** | **0,00** | **2 795,04** | **29 316 235,20** | **0,00** | **0,00** | **0** | **397 989,50** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительная, 4 | 321 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 321 746,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Строительная, 5 | 532 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 532 722,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Транспортная, 5 | 670 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 670 491,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Транспортная, 18 | 353 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 353 324,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **1 878 283,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **1 878 283,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Мыс Шмидта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полярная, 1 А | 8 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Мыс Шмидта** | | **8 200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **7 500 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **700 000,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Гагарина, 8 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Гагарина, 9 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,20 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Попова, 3 | 3 218 462,10 | 0,00 | 510,30 | 3 218 462,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **17 876 579,70** | **0,00** | **510,30** | **3 218 462,10** | **0,00** | **0,00** | **1 295,20** | **14 658 117,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | | **27 954 862,70** | **0,00** | **510,30** | **10 718 462,10** | **0,00** | **0,00** | **1 295,20** | **14 658 117,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 578 283,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **общая площадь МКД, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Количество МКД** | | | | | **Стоимость капитального ремонта** | | | | |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** |
| кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | | **14 869,30** | **432,00** | **0** | **0** | **1** | **43** | **44** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **134 836 967,23** | **136 759 842,43** |
| 1 | Итого по селу Рыркайпий | 8 859,90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 389 163,96 | 55 389 163,96 |
| 2 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 1 348,20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 68 257 613,77 | 70 180 488,97 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 2 592 200,00 |
| 4 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 989,50 | 397 989,50 |
| 5 | Итого по поселку городского типа Мыс Шмидта | 2 875,60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| **в том числе по годам:** | | | | | | | | | | | | | |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | | **11 525,50** | **390** | **0** | **0** | **1** | **15** | **16** | **0** | **0,00** | **1 922 875,20** | **18 255 460,78** | **20 178 335,98** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 1 348,20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 0,00 | 1 922 875,20 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 8 859,90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 663 260,78 | 15 663 260,78 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 2 592 200,00 |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | | **21 175,50** | **767** | **0** | **0** | **0** | **12** | **12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88 626 643,75** | **88 626 643,75** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 14 667,70 | 548 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 381 034,07 | 50 381 034,07 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 6 039,60 | 206 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 847 620,18 | 37 847 620,18 |
| 3 | Итого по селу Уэлькаль | 468,20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 989,50 | 397 989,50 |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | | **10 595,30** | **325** | **0** | **0** | **0** | **9** | **9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27 954 862,70** | **27 954 862,70** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Мыс Шмидта | 2 875,60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 3 887,40 | 157 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 283,00 | 1 878 283,00 |
| 3 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 3 832,30 | 139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 876 579,70 | 17 876 579,70 |