

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 января 2017 г. № 21 - па п. Эгвекинот

**Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017 год**

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 [Закона](http://80.253.4.49/document?id=18059246&sub=0) Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы», утверждённой Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 9 декабря 2015 года № 587 «О внесении изменений в постановление правительства Чукотского автономного округа от 1 декабря 2014 года № 568», Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017 год, согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 23 января 2017 года № 21 - па

|  |
| --- |
| **Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского АО на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017 год** |
|   |
| **I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» на 2017 год** |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год** | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **Площадь помещений МКД:** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Стоимость капитального ремонта** | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершение последнего капитального ремонта**  | **всего:** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего:** | **в том числе:** |
| **за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ** | **за счет средств окружного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 238,90** | **1 007,50** | **50,30** | **36** | **13 464 528,00** | **0,00** | **0,00** | **6 504 528,00** | **6 960 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
|   | **с. Рыркайпий** |
| 1 | с. Рыркайпий, Строительная 3 | 03.10.1978 | 19.09.2006 | деревянные | 2 | 2 | 1 238,90 | 1 007,50 | 50,30 | 36 | 13 464 528,00 | 0,00 | 0,00 | 6 504 528,00 | 6 960 000,00 | 13 364,30 | 10 868,13 | IV квартал 2017 года |
| **Итого по с. Рыркайпий** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 238,90** | **1 007,50** | **50,30** | **36** | **13 464 528,00** | **0,00** | **0,00** | **6 504 528,00** | **6 960 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **в том числе финансирование по годам:** |
| **2017 год** |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 238,90** | **1 007,50** | **50,30** | **36** | **13 464 528,00** | **0,00** | **0,00** | **6 504 528,00** | **6 960 000,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | Х | Х | Х | Х | Х | 1 238,90 | 1 007,50 | 50,30 | 36 | 13 464 528,00 | 0,00 | 0,00 | 6 504 528,00 | 6 960 000,00 | Х | Х | Х |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 23 января 2017 года № 21 - па

|  |
| --- |
| **II. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017 год** |
|  |
| **Адрес МКД** | **Стоимость капитального ремонта, всего** | **Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации** | **Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа»** |
| **ремонт внутридомовых инженерных систем** | **ремонт крыши** | **ремонт подвальных помещений** | **ремонт фасада** | **ремонт фундамента** | **Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности)** | **Энергетическое обследование многоквартирного дома** | **Техническая инвентаризация и паспортизация многоквартирного дома** |
| руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кол-во | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | **13 464 528,00** | **0,00** | **823,70** | **8 064 402,00** | **0,00** | **0,00** | **672,70** | **5 400 126,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **с. Рыркайпий** |
| с. Рыркайпий, Строительная | 3 | 13 464 528,00 | 0,00 | 823,70 | 8 064 402,00 | 0,00 | 0,00 | 672,70 | 5 400 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по п. Эгвекинот:** |  | **13 464 528,00** | **0,00** | **823,70** | **8 064 402,00** | **0,00** | **0,00** | **672,70** | **5 400 126,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение 3

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 23 января 2017 года № 21 - па

|  |
| --- |
| **III. Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2017 год** |
|
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **общая площадь МКД, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Количество МКД** | **Стоимость капитального ремонта** |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** |
| кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | **1 238,90** | **36** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 464 528,00** | **13 464 528,00** |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | 1 238,90 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 464 528,00 | 13 464 528,00 |
| **в том числе по годам:** |
| **2017 год** |
| **Итого по ГО Эгвекинот:** | **1 238,90** | **36** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13 464 528,00** | **13 464 528,00** |
| 1 | Итого по с. Рыркайпий | **1 238,90** | **36** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 464 528,00 | 13 464 528,00 |