

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2016 года № 158 - па пос. Эгвекинот

**О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, решением комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Утвердить:

- План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году (Приложение № 1);

- План аварийного запаса материально-технических средств по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году (Приложение № 2).

2. Назначить должностных лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в поселениях городского округа Эгвекинот в 2016 году (Приложение № 3).

3. Возложить на заместителя председателя комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского округа Эгвекинот Стеблина А. В. координацию деятельности по проведению неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов по предупреждению и ликвидации последствий паводка, минимизации ущерба, предоставление информации в ГКУ «УГЗ и ПС Чукотского автономного округа».

4. Уполномоченным Главы городского округа Эгвекинот:

- представить предложения по выполнению комплекса мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2016 года;

- уточнить и подготовить места для временного размещения населения (в случае проведения эвакуации (отселения) с территорий, подверженных подтоплению) и материальных ценностей);

- настроить работу локальных систем оповещения населения;

- информировать население о развитии весеннего паводка, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

- ежедневно с 5 мая 2016 года представлять информацию в ЕДДС Иультинского района о складывающейся на подведомственной территории паводковой обстановке, принимаемых мерах и планируемых мероприятиях;

- взять под личный контроль выполнение противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях поселений.

5. Руководителям организаций:

- представить копии планов по предупреждению подтопления жилых и производственных зданий, водозаборов, насосных станций, канализационных резервуаров, золошлакоотвалов, складов взрывчатых веществ, складов угля, горючих и смазочных материалов, коммуникаций связи, линий электрических передач и подстанций в КЧС и ПБ Администрации ГО Эгвекинот;

- уточнить силы и средства нештатных аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- обеспечить запас материально-технических средств безаварийного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка;

- обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами района и производственными участками, попадающими в возможную зону подтопления;

- своевременно организовать завоз продуктов питания, лекарств, медикаментов в населенные пункты до начала весеннего половодья;

- ограничить выезды в тундру гусеничной и другой техники на время весеннего половодья;

- выполнить весь объем запланированных работ в сроки, установленные планами организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и доложить в КЧС и ПБ Администрации ГО Эгвекинот.

5.1. Отделу Министерства внутренних дел России по Иультинскому району (Тимашев Д. А.):

- принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах возможного подтопления населенных пунктов, объектов опасного производства и в случае проведения эвакуации (отселения) с территорий, подверженных подтоплению;

- ограничить несанкционированный выезд транспортных средств на лед бухты Эгвекинот в период весеннего половодья.

5.2. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЧАО в Иультинском районе» (Белобородов К.А.), начальнику отдела Управления «Роспотребнадзор» Чукотского автономного округа по Иультинскому району (Оторваев С.Х.):

- провести проверку объектов, подверженных угрозе подтопления, на предмет оценки защищенности от вредного воздействия паводковых вод;

- оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения, повысить санитарно-эпидемиологический контроль в период весеннего половодья.

5.3. Начальнику объединенной гидрометеорологической станции Эгвекинот Федерального государственного бюджетного учреждения «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Маликов В.Д.):

-еженедельно, до окончания весеннего половодья, информировать КЧС и ПБ о состоянии уровня рек, лавинной опасности, толщины льда прибрежной полосы бухты Эгвекинот.

6. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом Администрации городского округа Эгвекинот, и размещению на официальном сайте городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня обнародования.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации Иультинского муниципального района от 7 мая 2015 года № 56-па «О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории Иультинского муниципального района в 2015 году».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Абакарова А. М.

**Глава Администрации А.Г. Максимов**

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 апреля 2016 года № 158 -па

План

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Ответственный исполнитель | Привлекаемые силы | Сроки исполнения | Примечание |
| 1 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке 0-24 км | ООО «ИДРСП» | Бульдозер - 3 ед.  Ротор - 2 ед.  Автомобиль - 2 ед.  Бульдозер колёсный на бае К-702 - 2 ед. | 10.05 - 31.05 |  |
| 2 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке 24-58км | 15.05 - 31.05 |
| 3 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 58-89 км | 10.05 - 20.05 |
| 4 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 89 -122 км | 15.05 - 20.05 |
| 5 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 122 -152 км | 20.05 - 25.05 |
| 6 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 186 -215 км | 28.05 - 10.06 |
| 7 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий п. Эгвекинот от снега | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер Б-170 - 1 ед  Погрузчик на базе К-702 - 1 ед  Автомобиль УРАЛ 44202 - 1 ед | 19.04 - 16.05 |  |
| 8 | Очистка от снега трансформаторной подстанции и территории водозабора 7 км п. Эгвекинот с устройством водоотводных траншей | до 29.04 |
| 9 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега села Амгуэма | МУП ЖКХ «Иультинское» | Погрузчик на базе К -701 – 1 ед  Автомобиль УРАЛ 4320 – 1 ед | 17.05 - 30.05 |  |
| 10 | Рекультивация территории свалки с устройством ограждающих водоотводных валов в с. Амгуэма |
| 11 | Устройство водоотводных канав и обваловка склада угля с вывозкой шлака, изготовление пешеходных трапов с. Амгуэма |  |  |  |  |
| 12 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора, ДЭС с. Амгуэма |
| 13 | Очистка проезжей части дорог, площадей и внутридомовых территорий от снега и мусора села Конергино | МУП ЖКХ «Иультинское» | Экскаватор ЭО 2626 - 1 ед  Погрузчик Амкорд 342 В – 1 ед  Автомобиль УРАЛ 5557 - 1 ед | 10.05 - 25.05 |  |
| 14 | Устройство водоотводных канав склада угля, ГСМ, шлака с. Конергино |
| 15 | Устройство водоотводных канав склада угля, ГСМ, шлака с. Конергино |
| 16 | Очистка проезжей части дорог, площадей и внутридомовых территорий от снега и мусора села Уэлькаль | МУП ЖКХ «Иультинское» | Экскаватор ЭО 2626 - 1 ед  Погрузчик ПК 46 - 1 ед  Автомобиль УРАЛ 5557 - 1 ед | 10.05 - 25.05 |  |
| 17 | Очистка от снега, ревизия выгребов и канализационных колодцев в селе Уэлькаль |
| 18 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора и ДЭС с. Уэлькаль |
| 19 | Устройство водоотводных канав и обваловка угольного склада с. Уэлькаль |
| 20 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега в п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер колесный –  1 ед  Погрузчик Амкорд 342 В – 1 ед  Автомобиль -  1 ед  Бульдозер - 1 ед | 10.05 - 30.05 |  |
| 21 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора с. Рыркайпий |
| 22 | Устройство водоотводных канав с обваловкой угольного склада, склада шлака, склада ГСМ с. Рыркайпий |
| 23 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега с. Ванкарем | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер – 1 ед  Автомобиль  УРАЛ 5557 - 1 ед | 15.05 - 25.05 |  |
| 24 | Очистка от снега с устройством водоотводных канав склада ГСМ, котельной, ДЭС, угольного склада с. Ванкарем |
| 25 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега с. Нутэпэльмен | МУП ЖКХ «Иультинское» | Трактор 90 ТГ - 1 ед | 15.05 - 25.05 |  |
| 26 | Очистка от снега с устройством водоотводных канав склада ГСМ, ДЭС, угольного склада с. Нутэпэльмен |
| 27 | Очистка территории верхней базы и базы 5 км и от снега | ЗАО «ЧТК» | Погрузчик -XCMG - 2 ед  МКСМ-1000 - 1 ед  Урал-5503 - 3 ед  Бульдозер Б-170 - 1 ед | 21.04 - 30.05 |  |
| 28 | Очистка от снега подъездной дороги, моста и территории склада взрывчатых материалов 17 км. | Погрузчик-XCMG -1 ед  Бульдозер Б-170 - 1 ед |
| 29 | Очистка от снега дамбы ручья Пеньельхин, склада ВМ, стволов шахты, обваловка вентиляционных шурфов участка Восточный | Погрузчик К-702 -1 ед  Бульдозер Б-170 (Б-10М) - 5 ед | 14.04 - 10.06 |  |
| 30 | Очистка от снега территории склада ГСМ и АЗС-30, утилизация снега и грунта пропитанного нефтепродуктами, складирование бочек, нарезка сточных канав, устройство приемных колодцев | Погрузчик XCMG – 1шт.  Бульдозер Б100 – 1шт.  УРАЛ – 4320 – 1шт. | 24.05 - 30.05 |  |
| 31 | Очистить от снега территории склада угля, пилорамы, насосной станции, весовой с устройством водоотводных траншей | ОАО «Чукотэнерго» филиал Эгвекинотская ГРЭС | Бульдозер - 2шт.  Экскаватор - 1 шт.  Автомобиль – 1 шт. | 10.05 - 10.06 |  |
| 32 | Подготовка траншей отвода талых вод понизительной станции 87 км |
| 33 | Обваловка пасынков опор № 90-133, № 890-810 ВЛ-110 кВ «ЭГРЭС- Иультин» и «ЭГРЭС –Валунистый», опор ЛЭП № 8,9 ВЛ -35 кВ «ЭГРЭС- Эгвекинот» |
| 34 | Нарезка водопропускных траншей вдоль защитных дамб ЗШО №1, №2 в русле реки Кырвакыннот и восстановление тела защитных дамб. |  |  | до 12.05 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 апреля 2016 года № 158 -па

План

аварийного запаса материально-технических ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование запаса материально – технических средств** | **Объем запаса** | **Место нахождение запаса** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Примечание** |
| 1 | Лесоматериалы | 20 м3 | Производственная база, 87 км | ООО «ИДРСП» |  |
| 2 | Песчанно-гравийная смесь | 250 м3  150 м3  200 м3 | Карьер на 14 км  Карьер на 61 км  Карьер на 65 км |
| 3 | Дизельное топливо | 10 т  20 т | Дистанция № 2, 32 км  Дистанция № 4, 87 км |
| 4 | Дорожные знаки | 20 шт  5 шт  20 шт | Дистанция № 1, п. Эгвекинот  Дистанция № 2, 32 км  Дистанция № 4, 87 км |
| 5 | Металлопрокат | 20 т  3 т | Дистанции № 1, п . Эгвекинот  Дистанция №4, 87 км |
| 6 | Дизельное топливо | 1304 т | Склады подразделений | МУП ЖКХ «Иультинское» |  |
| 7 | Бензин разных марок | 10,8 т |
| 8 | Пиломатериал в ассортименте | 52 м3 |
| 9 | Металлопрокат в ассортименте | 62 т |
| 10 | Дизельное топливо | 2 т | Склад производственной базы | ЗАО «ЧТК» |  |
| 11 | Пиломатериал в ассортименте | 5 м3 |
| 12 | Металлопрокат | 1,5 т |
| 13 | Дизельное топливо | 30 т | Склад ЭГРЭС | Эгвекинотская ГРЭС |  |
| 14 | Лесоматериалы | 5 м3 |
| 15 | Провод АС-50, кабель силовой | 1 км |
| 16 | Изоляторы | 20 шт. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 апреля 2016 года № 158 -па

Перечень

должностных лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в поселениях городского округа Эгвекинот в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование**  **поселения** | **Адрес,**  **телефоны** | **Примечание** |
| 1. | Гришило Оксана Владимировна | Городское поселение Эгвекинот | 689202 ЧАО, п. Эгвекинот,  ул. Ленина, 1  Тел. 8(42734) 2-20-77 |  |
| 2. | Кошкаров Алексей Анатольевич | Городское поселения Мыс Шмидта | 689350 ЧАО, п. Мыс Шмидта,  ул. Полярная, 2  Тел. 8 (42739) 2-33-39 |  |
| 3. | Малахова Евгения Владимировна | Сельское поселение Рыркайпий | 689360 ЧАО, с. Рыркайпий,  ул. Транспортная, 20  Тел.8-(42739)91-3-66 |  |
| 4. | Никулин Алексей Викторович | Сельское поселение Амгуэма | 689215 ЧАО, с. Амгуэма, ул. Северная, 22а  Тел.8(42734)58-1-38 |  |
| 5. | Горячих Лада Анатольевна | Сельское поселение Ванкарем | 689230 ЧАО, с. Ванкарем, ул. Ленина, 6  Тел.8(42734) 61-3-01 |  |
| 6. | Мыльников Александр Михайлович | Сельское поселение Конергино | 689224 ЧАО, с. Конергино, ул. Ленина, 12 Тел.8(42734) 52-1-30 |  |
| 7. | Кевкун Вячеслав Викторович | Сельское поселение Уэлькаль | 689210 ЧАО, с. Уэлькаль,  ул. Центральная, 4 Тел.8(42734)53-3-34 |  |
| 8. | Кергитваль Александр Александрович | с. Нутэпэльмен | 689202 ЧАО, с. Нутэпэльмен Тел.8(42734)51-1-23 |  |