

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29 апреля 2016 года № 158 - па пос. Эгвекинот

**О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году**

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, решением комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т :**

1. Утвердить:

 - План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году (Приложение № 1);

 - План аварийного запаса материально-технических средств по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году (Приложение № 2).

 2. Назначить должностных лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в поселениях городского округа Эгвекинот в 2016 году (Приложение № 3).

 3. Возложить на заместителя председателя комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации городского округа Эгвекинот Стеблина А. В. координацию деятельности по проведению неотложных противопаводковых мероприятий, рассмотрение вопросов по предупреждению и ликвидации последствий паводка, минимизации ущерба, предоставление информации в ГКУ «УГЗ и ПС Чукотского автономного округа».

 4. Уполномоченным Главы городского округа Эгвекинот:

 - представить предложения по выполнению комплекса мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в паводковый период 2016 года;

 - уточнить и подготовить места для временного размещения населения (в случае проведения эвакуации (отселения) с территорий, подверженных подтоплению) и материальных ценностей);

 - настроить работу локальных систем оповещения населения;

 - информировать население о развитии весеннего паводка, предпринимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечить своевременное оповещение при угрозе подтопления населенных пунктов;

 - ежедневно с 5 мая 2016 года представлять информацию в ЕДДС Иультинского района о складывающейся на подведомственной территории паводковой обстановке, принимаемых мерах и планируемых мероприятиях;

 - взять под личный контроль выполнение противопаводковых мероприятий на подведомственных территориях поселений.

 5. Руководителям организаций:

 - представить копии планов по предупреждению подтопления жилых и производственных зданий, водозаборов, насосных станций, канализационных резервуаров, золошлакоотвалов, складов взрывчатых веществ, складов угля, горючих и смазочных материалов, коммуникаций связи, линий электрических передач и подстанций в КЧС и ПБ Администрации ГО Эгвекинот;

 - уточнить силы и средства нештатных аварийно-спасательных формирований для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

 - обеспечить запас материально-технических средств безаварийного пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка;

 - обеспечить устойчивую связь с населенными пунктами района и производственными участками, попадающими в возможную зону подтопления;

 - своевременно организовать завоз продуктов питания, лекарств, медикаментов в населенные пункты до начала весеннего половодья;

 - ограничить выезды в тундру гусеничной и другой техники на время весеннего половодья;

 - выполнить весь объем запланированных работ в сроки, установленные планами организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и доложить в КЧС и ПБ Администрации ГО Эгвекинот.

 5.1. Отделу Министерства внутренних дел России по Иультинскому району (Тимашев Д. А.):

 - принять меры по усилению охраны общественного порядка в местах возможного подтопления населенных пунктов, объектов опасного производства и в случае проведения эвакуации (отселения) с территорий, подверженных подтоплению;

 - ограничить несанкционированный выезд транспортных средств на лед бухты Эгвекинот в период весеннего половодья.

 5.2. Главному врачу филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ЧАО в Иультинском районе» (Белобородов К.А.), начальнику отдела Управления «Роспотребнадзор» Чукотского автономного округа по Иультинскому району (Оторваев С.Х.):

 - провести проверку объектов, подверженных угрозе подтопления, на предмет оценки защищенности от вредного воздействия паводковых вод;

 - оценить состояние водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения, повысить санитарно-эпидемиологический контроль в период весеннего половодья.

 5.3. Начальнику объединенной гидрометеорологической станции Эгвекинот Федерального государственного бюджетного учреждения «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Маликов В.Д.):

 -еженедельно, до окончания весеннего половодья, информировать КЧС и ПБ о состоянии уровня рек, лавинной опасности, толщины льда прибрежной полосы бухты Эгвекинот.

 6. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом Администрации городского округа Эгвекинот, и размещению на официальном сайте городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня обнародования.

 7. Признать утратившим силу постановление Администрации Иультинского муниципального района от 7 мая 2015 года № 56-па «О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории Иультинского муниципального района в 2015 году».

 8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации, начальника Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Абакарова А. М.

 **Глава Администрации А.Г. Максимов**

Приложение № 1

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 апреля 2016 года № 158 -па

План

организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование организационно-технических мероприятий | Ответственный исполнитель | Привлекаемые силы | Сроки исполнения | Примечание |
| 1 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке 0-24 км | ООО «ИДРСП» | Бульдозер - 3 ед.Ротор - 2 ед.Автомобиль - 2 ед.Бульдозер колёсный на бае К-702 - 2 ед. | 10.05 - 31.05 |  |
| 2 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на участке 24-58км | 15.05 - 31.05 |
| 3 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 58-89 км | 10.05 - 20.05 |
| 4 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 89 -122 км | 15.05 - 20.05 |
| 5 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 122 -152 км | 20.05 - 25.05 |
| 6 | Очистка от снега а/д Эгвекинот - Мыс Шмидта на уч-ке 186 -215 км | 28.05 - 10.06 |
| 7 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий п. Эгвекинот от снега | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер Б-170 - 1 едПогрузчик на базе К-702 - 1 едАвтомобиль УРАЛ 44202 - 1 ед | 19.04 - 16.05  |  |
| 8 | Очистка от снега трансформаторной подстанции и территории водозабора 7 км п. Эгвекинот с устройством водоотводных траншей | до 29.04 |
| 9 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега села Амгуэма | МУП ЖКХ «Иультинское» | Погрузчик на базе К -701 – 1 едАвтомобиль УРАЛ 4320 – 1 ед | 17.05 - 30.05 |  |
| 10 | Рекультивация территории свалки с устройством ограждающих водоотводных валов в с. Амгуэма |
| 11 | Устройство водоотводных канав и обваловка склада угля с вывозкой шлака, изготовление пешеходных трапов с. Амгуэма |  |  |  |  |
| 12 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора, ДЭС с. Амгуэма |
| 13 | Очистка проезжей части дорог, площадей и внутридомовых территорий от снега и мусора села Конергино | МУП ЖКХ «Иультинское» | Экскаватор ЭО 2626 - 1 едПогрузчик Амкорд 342 В – 1 ед Автомобиль УРАЛ 5557 - 1 ед | 10.05 - 25.05 |  |
| 14 | Устройство водоотводных канав склада угля, ГСМ, шлака с. Конергино |
| 15 | Устройство водоотводных канав склада угля, ГСМ, шлака с. Конергино |
| 16 | Очистка проезжей части дорог, площадей и внутридомовых территорий от снега и мусора села Уэлькаль | МУП ЖКХ «Иультинское» | Экскаватор ЭО 2626 - 1 едПогрузчик ПК 46 - 1 едАвтомобиль УРАЛ 5557 - 1 ед | 10.05 - 25.05 |  |
| 17 | Очистка от снега, ревизия выгребов и канализационных колодцев в селе Уэлькаль |
| 18 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора и ДЭС с. Уэлькаль  |
| 19 | Устройство водоотводных канав и обваловка угольного склада с. Уэлькаль |
| 20 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега в п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер колесный –1 ед Погрузчик Амкорд 342 В – 1 ед Автомобиль - 1 едБульдозер - 1 ед | 10.05 - 30.05 |  |
| 21 | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов охранной зоны водозабора с. Рыркайпий |
| 22 | Устройство водоотводных канав с обваловкой угольного склада, склада шлака, склада ГСМ с. Рыркайпий |
| 23 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега с. Ванкарем | МУП ЖКХ «Иультинское» | Бульдозер – 1 едАвтомобиль УРАЛ 5557 - 1 ед | 15.05 - 25.05 |  |
| 24 | Очистка от снега с устройством водоотводных канав склада ГСМ, котельной, ДЭС, угольного склада с. Ванкарем |
| 25 | Очистка проезжей части дорог, площадей, тротуаров и внутридомовых территорий от снега с. Нутэпэльмен | МУП ЖКХ «Иультинское» | Трактор 90 ТГ - 1 ед | 15.05 - 25.05 |  |
| 26 | Очистка от снега с устройством водоотводных канав склада ГСМ, ДЭС, угольного склада с. Нутэпэльмен |
| 27 | Очистка территории верхней базы и базы 5 км и от снега | ЗАО «ЧТК» | Погрузчик -XCMG - 2 едМКСМ-1000 - 1 едУрал-5503 - 3 едБульдозер Б-170 - 1 ед | 21.04 - 30.05  |  |
| 28 | Очистка от снега подъездной дороги, моста и территории склада взрывчатых материалов 17 км. | Погрузчик-XCMG -1 едБульдозер Б-170 - 1 ед |
| 29 | Очистка от снега дамбы ручья Пеньельхин, склада ВМ, стволов шахты, обваловка вентиляционных шурфов участка Восточный | Погрузчик К-702 -1 едБульдозер Б-170 (Б-10М) - 5 ед | 14.04 - 10.06  |  |
| 30 | Очистка от снега территории склада ГСМ и АЗС-30, утилизация снега и грунта пропитанного нефтепродуктами, складирование бочек, нарезка сточных канав, устройство приемных колодцев | Погрузчик XCMG – 1шт.Бульдозер Б100 – 1шт.УРАЛ – 4320 – 1шт.  | 24.05 - 30.05  |  |
| 31 | Очистить от снега территории склада угля, пилорамы, насосной станции, весовой с устройством водоотводных траншей  | ОАО «Чукотэнерго» филиал Эгвекинотская ГРЭС | Бульдозер - 2шт.Экскаватор - 1 шт.Автомобиль – 1 шт. | 10.05 - 10.06 |  |
| 32 | Подготовка траншей отвода талых вод понизительной станции 87 км |
| 33 | Обваловка пасынков опор № 90-133, № 890-810 ВЛ-110 кВ «ЭГРЭС- Иультин» и «ЭГРЭС –Валунистый», опор ЛЭП № 8,9 ВЛ -35 кВ «ЭГРЭС- Эгвекинот» |
| 34 | Нарезка водопропускных траншей вдоль защитных дамб ЗШО №1, №2 в русле реки Кырвакыннот и восстановление тела защитных дамб. |  |  | до 12.05 |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 апреля 2016 года № 158 -па

План

аварийного запаса материально-технических ресурсов для обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод на территории городского округа Эгвекинот в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование запаса материально – технических средств** | **Объем запаса** | **Место нахождение запаса** | **Ответственный****исполнитель** | **Примечание** |
| 1 | Лесоматериалы | 20 м3 | Производственная база, 87 км | ООО «ИДРСП» |  |
| 2 | Песчанно-гравийная смесь | 250 м3150 м3200 м3 | Карьер на 14 кмКарьер на 61 кмКарьер на 65 км  |
| 3 | Дизельное топливо | 10 т20 т | Дистанция № 2, 32 кмДистанция № 4, 87 км  |
| 4 | Дорожные знаки | 20 шт5 шт20 шт | Дистанция № 1, п. ЭгвекинотДистанция № 2, 32 кмДистанция № 4, 87 км |
| 5 | Металлопрокат  | 20 т3 т | Дистанции № 1, п . ЭгвекинотДистанция №4, 87 км |
| 6 | Дизельное топливо | 1304 т | Склады подразделений  | МУП ЖКХ «Иультинское» |  |
| 7 | Бензин разных марок | 10,8 т |
| 8 | Пиломатериал в ассортименте | 52 м3 |
| 9 | Металлопрокат в ассортименте | 62 т |
| 10 | Дизельное топливо | 2 т | Склад производственной базы | ЗАО «ЧТК» |  |
| 11 | Пиломатериал в ассортименте | 5 м3 |
| 12 | Металлопрокат | 1,5 т |
| 13 | Дизельное топливо | 30 т | Склад ЭГРЭС | Эгвекинотская ГРЭС |  |
| 14 | Лесоматериалы | 5 м3 |
| 15 | Провод АС-50, кабель силовой | 1 км |
| 16 | Изоляторы  | 20 шт. |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 апреля 2016 года № 158 -па

Перечень

должностных лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в поселениях городского округа Эгвекинот в 2016 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Фамилия, имя, отчество** | **Наименование****поселения** | **Адрес,** **телефоны** | **Примечание** |
| 1. | Гришило Оксана Владимировна | Городское поселение Эгвекинот | 689202 ЧАО, п. Эгвекинот, ул. Ленина, 1Тел. 8(42734) 2-20-77 |  |
| 2. | Кошкаров Алексей Анатольевич  | Городское поселения Мыс Шмидта | 689350 ЧАО, п. Мыс Шмидта, ул. Полярная, 2Тел. 8 (42739) 2-33-39 |  |
| 3. | Малахова Евгения Владимировна | Сельское поселение Рыркайпий | 689360 ЧАО, с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 20 Тел.8-(42739)91-3-66 |  |
| 4. | Никулин Алексей Викторович | Сельское поселение Амгуэма | 689215 ЧАО, с. Амгуэма, ул. Северная, 22аТел.8(42734)58-1-38 |  |
| 5. | Горячих Лада Анатольевна | Сельское поселение Ванкарем | 689230 ЧАО, с. Ванкарем, ул. Ленина, 6 Тел.8(42734) 61-3-01 |  |
| 6. | Мыльников Александр Михайлович | Сельское поселение Конергино | 689224 ЧАО, с. Конергино, ул. Ленина, 12 Тел.8(42734) 52-1-30 |  |
| 7. | Кевкун Вячеслав Викторович | Сельское поселение Уэлькаль | 689210 ЧАО, с. Уэлькаль, ул. Центральная, 4 Тел.8(42734)53-3-34 |  |
| 8. | Кергитваль Александр Александрович | с. Нутэпэльмен | 689202 ЧАО, с. Нутэпэльмен Тел.8(42734)51-1-23 |  |