

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 29 декабря 2021 г.  | № 661 - па |  п. Эгвекинот |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот»**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот № 269-па от 25 июня 2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Эгвекинот», и Уставом городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
3. Постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па «Об утверждении Муниципальной программы «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот на 2016-2023 годы»;
4. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 238-па от 27 июня 2016 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
5. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 24-па от 23 января 2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
6. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 259-па от 11 октября 2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
7. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 273-па от 17 октября 2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
8. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 323-па от 27 ноября 2017 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
9. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 52-па от 9 февраля 2018 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
10. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 251-па от 18 июля 2018 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
11. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 257-па от 27 июля 2018 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
12. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 30-па от 4 февраля 2019 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
13. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 339-па от 2 августа 2019 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
14. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 356-па от 26 августа 2019 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
15. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 119-па от 3 апреля 2020 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
16. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 128-па от 30 марта 2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
17. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 229-па от 31 мая 2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
18. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 328-па от 20 июля 2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
19. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 388-па от 13 сентября 2021 г. «О внесении изменений в постановление Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па»;
20. Постановление Администрации городского округа Эгвекинот № 652-па от 29 декабря 2021 г. «О внесении изменений в Муниципальную программу «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот на 2016-2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации Иультинского муниципального района от 20 ноября 2015 г. № 131-па».
21. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
22. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования, но не ранее 1 января 2022 года.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Эгвекинот Абакарова А.М..

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

 УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 декабря 2021 г. № 661-па

**Муниципальная программа**

**«Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры**

**городского округа Эгвекинот»**

п. Эгвекинот

2021 год

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

«Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот» (далее – Муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| Соисполнители Муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Участники Муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Перечень Подпрограмм | Отсутствуют. |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной Программы | Муниципальная программа не содержит ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия. |
| Цели Муниципальной программы | Сохранение и развитие муниципального жилищного фонда городского округа Эгвекинот;создание благоприятных условий для проживания граждан;повышение качества эксплуатационного состояния дорожных покрытий населенных пунктов;совершенствование системы освещения улично-дорожной сети;развитие зеленой среды населенных пунктов городского округа;организация мероприятий по содержанию кладбищ в надлежащем состоянии;содействие реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы;содействие реализации проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот;содействие развитию индивидуального жилищного строительства;содействие строительству (капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, поставке модульных зданий) нежилых зданий, помещений. |
| Задачи Муниципальной программы | Реконструкция, ремонт объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов;обеспечение проведения работ по модернизации, реконструкции и ремонту инженерно-технических сетей;обеспечение соответствия эксплуатационного состояния дорожных покрытий установленным требованиям;обеспечение нормативных условий освещения посредством качественного содержания и своевременного ремонта систем освещения улично-дорожной сети;создание зеленых зон и цветочных клумб на территории городского округа;обеспечение проведения мероприятий по приведению кладбищ в состояние, соответствующее установленным требованиям к содержанию мест погребения;обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда;обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот;обеспечение развития индивидуального жилищного строительства;обеспечение строительства (капитального ремонта, модернизации, реконструкции, поставке модульных зданий) нежилых зданий, помещений;обеспечение устройства детской спортивной площадки. |
| Целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы | Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов;количество отремонтированных инженерно-технических сетей;доля дорожных покрытий, эксплуатационное состояние которых соответствует установленным требованиям;доля объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих нормативные условия освещения;доля населенных пунктов с озелененными территориями;доля кладбищ, состояние которых соответствует установленным требованиям к содержанию мест погребения;доля проведенных мероприятий от общего количества плановых мероприятий по реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»;количество реализованных проектов инициативного бюджетирования;количество построенных объектов индивидуального жилищного строительства;количество построенных, отремонтированных, модернизированных нежилых зданий, помещений;количество построенных детских спортивных площадок. |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2022-2027 годы (без разделения на этапы). |
| Объемы финансовых ресурсов Муниципальной программы | Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы представлен в приложении к Муниципальной программе.  |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы | Повышение уровня и качества жизни населения городского округа Эгвекинот за счёт создания благоприятных условий для жизнедеятельности. |

**I. Характеристика текущего состояния инфраструктуры городского округа Эгвекинот**

Для стабильного и качественного развития территорий населенных пунктов городского округа Эгвекинот необходимо осуществление мер по повышению уровня и качества жизни населения, поддержания в технически исправном состоянии объектов жилищно-гражданского назначения, объектов благоустройства территорий, дорожных покрытий, объектов освещения, уход и содержание кладбищ, находящихся в муниципальной собственности.

Недостаточное и слабое освещение улиц является помехой для безопасного передвижения населения городского округа Эгвекинот, а также способствует развитию криминальной обстановки.

Значимость проблемы и ограниченность бюджетных средств муниципальных образований определяют целесообразность использования программно-целевого метода.

Учитывая необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения и эффективности использования выделяемых средств на развитие инфраструктуры, благоустройства населенных пунктов городского округа Эгвекинот, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках данной Муницпальной программы.

Реализация Муниципальной программы позволит повысить уровень и качество жизни населения путем улучшения благоустройства территорий, технического состояния объектов жилищно-гражданского назначения. Выполнение мероприятий Муниципальной программы окажет положительное влияние на развитие социальной сферы населенных пунктов городского округа Эгвекинот.

**II. Основные цели и задачи Муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Цели Муниципальной программы |  | Задачи Муниципальной программы |
| Сохранение и развитие муниципального жилищного фонда городского округа Эгвекинот; |  | Реконструкция, ремонт объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов; |
| создание благоприятных условий для проживания граждан; |  | обеспечение проведения работ по модернизации, реконструкции и ремонту инженерно-технических сетей; обеспечение устройства детской спортивной площадки; |
| повышение качества эксплуатационного состояния дорожных покрытий населенных пунктов городского округа Эгвекинот; |  | обеспечение соответствия эксплуатационного состояния дорожных покрытий установленным требованиям; |
| совершенствование системы освещения улично-дорожной сети; |  | обеспечение нормативных условий освещения посредством качественного содержания и своевременного ремонта систем освещения улично-дорожной сети; |
| развитие зеленой среды населенных пунктов городского округа Эгвекинот; |  | создание зеленых зон и цветочных клумб на территории городского округа; |
| организация мероприятий по содержанию кладбищ в надлежащем состоянии; |  | обеспечение проведения мероприятий по приведению кладбищ в состояние, соответствующее установленным требованиям к содержанию мест погребения; |
| содействие реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы»; |  | обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда; |
| содействие реализации проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот; |  | обеспечение реализации проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот; |
| содействие развитию индивидуального жилищного строительства; |  | обеспечение развития индивидуального жилищного строительства; |
| содействие строительству (капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, поставке модульных зданий) нежилых зданий, помещений. |  | обеспечение строительства (капитального ремонта, модернизации, реконструкции, поставке модульных зданий) нежилых зданий, помещений. |

**III. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2022-2027 годах (без разделения на этапы).

**IV. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Общий объем бюджетных ассигнований Муниципальной программы представлен в приложении к Муниципальной программе.

V. Механизм реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот.

Механизм реализации Муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, установленных в целевых индикаторах, а также выполнения программных мероприятий, направленных для обеспечения населения коммунальными услугами нормативного качества на выполнение поставленных задач в сфере содержания, развития и ремонта инфраструктуры городского округа Эгвекинот.

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется посредством выполнения работ, оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Механизм реализации Муниципальной программы предусматривает разработку и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетики городского округа Эгвекинот, внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты, а также возможность формирования локальных нормативных актов.

**VI. Перечень целевых индикаторов (показателей) Муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель | Задача | Целевой индикатор (показатель), единица измерения | Планируемый показатель | Значения показателя по годам | Связь с основным мероприятием муниципальной программы |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Сохранение и развитие муниципального жилищного фонда городского округа Эгвекинот | Реконструкция, ремонт объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов | Количество отремонтированных объектов муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов (единица) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда |
| Мероприятия по прочему благоустройству |
| 2. | Создание благоприятных условий для проживания граждан | Обеспечение проведения работ по модернизации, реконструкции и ремонту инженерно-технических сетей. | Количество отремонтированных инженерно-технических сетей. (метры). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ремонт, модернизация и реконструкция инженерно-технических сетей. |
| Обеспечение устройства детской спортивной площадки | Количество построенных детских спортивных площадок (единица) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство детских спортивных площадок |
| 3. | Увеличение площади муниципального жилищного фонда путем ремонта и реконструкции объектов | Покупка квартир у застройщика | Площадь муниципального жилищного фонда (кв. метры) | 304,0 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Развитие жилищного строительства |
| 4. | Повышение качества эксплуатационного состояния дорожных покрытий населенных пунктов городского округа Эгвекинот | Обеспечение соответствия эксплуатационного состояния дорожных покрытий установленным требованиям | Доля дорожных покрытий, эксплуатационное состояние которых соответствует установленным требованиям | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по содержанию дорог |
| 5. | Совершенствование системы освещения улично-дорожной сети | Обеспечение нормативных условий освещения посредством качественного содержания и своевременного ремонта систем освещения улично-дорожной сети | Доля объектов улично-дорожной сети, обеспечивающих нормативные условия освещения (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по освещению улиц |
| 6. | Развитие зеленой среды населенных пунктов городского округа Эгвекинот | Создание зеленых зон и цветочных клумб на территории городского округа Эгвекинот | Доля населенных пунктов с озелененными территориями(процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по озеленению улиц |
| 7. | Организация мероприятий по содержанию кладбищ в надлежащем состоянии | Обеспечение проведения мероприятий по приведению кладбищ в состояние, соответствующее установленным требованиям к содержанию мест погребения | Доля кладбищ, состояние которых соответствует установленным требованиям к содержанию мест погребения (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Мероприятия по содержанию кладбищ |
| 8. | Содействие реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» | Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального жилищного фонда | Доля проведенных мероприятий от общего количества плановых мероприятий по реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы». (процент) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
| 9. | Содействие реализации проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот | Обеспечение и реализация проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот | Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования (единица) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот  |
| 10. | Содействие развитию индивидуального жилищного строительства | Обеспечение развития индивидуального жилищного строительства | Количество построенных объектов индивидуального жилищного строительства (единица) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Содействие развитию индивидуального жилищного строительства |
| 11. | Содействие строительству (капитальному ремонту, модернизации, реконструкции, поставке модульных зданий) нежилых зданий, помещений | Обеспечение строительства (капитального ремонта, модернизации, реконструкции, поставке модульных зданий) нежилых зданий, помещений | Количество построенных, отремонтированных, модернизированных нежилых зданий, помещений (единица) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция, поставка модульных зданий) нежилых зданий, помещений |

**VII. Организация управления и контроль за ходом**

**реализации Муниципальной программы**

Текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Эгвекинот, установленным Постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 25 июня 2019 г. № 269-па, ответственный исполнитель представляет в Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот:

- аналитическую информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы по итогам 1 полугодия в срок до 15 июля и по итогам 9 месяцев в срок до 10 октября по установленной форме;

- ежегодно, в срок до 25 марта года, следующего за отчетным, информацию о ходе реализации муниципальной программы по установленной форме с пояснительной запиской.

Пояснительная записка должна включать в себя:

1) сведения о соответствии фактических целевых индикаторов (показателей) реализации муниципальной программы индикаторам (показателям), установленным при ее утверждении;

2) информацию о ходе и полноте выполнения подпрограмм и программных мероприятий;

3) в случае невыполнения программных мероприятий – информацию о причинах их невыполнения;

4) предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации муниципальной программы.

Приложение

к Муниципальной программе

«Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры

городского округа Эгвекинот»

|  |
| --- |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕРЕЧЕНЬ** |
| **МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| «Содержание, развитие и ремонт инфраструктуры городского округа Эгвекинот» |
| (наименование муниципальной программы) |
|  |
| № п/п | Наименование направления, раздела, мероприятия | Период реализации мероприятий | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей | Соисполнители, участники |
| всего | в том числе средства: |
| федерального бюджета | окружного бюджета | местного бюджета | прочих внебюджетных источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда | **2022-2027** | **25 671,2** | **0,0** | **0,0** | **25 671,2** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 25 671,2 | 0,0 | 0,0 | 25 671,2 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Мероприятия по содержанию дорог | **2022-2027** | **8 259,1** | **0,0** | **0,0** | **8 259,1** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 8 259,1 | 0,0 | 0,0 | 8 259,1 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятия по освещению улиц | **2022-2027** | **4 919,4** | **0,0** | **0,0** | **4 919,4** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 4 919,4 | 0,0 | 0,0 | 4 919,4 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Мероприятия по озеленению улиц | **2022-2027** | **371,3** | **0,0** | **0,0** | **371,3** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 371,3 | 0,0 | 0,0 | 371,3 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Мероприятия по содержанию кладбищ | **2022-2027** | **3 815,6** | **0,0** | **0,0** | **3 815,6** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 3 815,6 | 0,0 | 0,0 | 3 815,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Мероприятия по прочему благоустройству | **2022-2027** | **18 221,5** | **0,0** | **0,0** | **18 221,5** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 18 221,5 | 0,0 | 0,0 | 18 221,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Ремонт, модернизация и реконструкция инженерно-технических сетей | **2022-2027** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | **2022-2027** | **2 097,6** | **0,0** | **0,0** | **2 097,6** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 2 097,6 | 0,0 | 0,0 | 2 097,6 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Развитие жилищного строительства (Национальный проект «Жилье и городская среда» - Федеральный проект «Жилье») | **2022-2027** | **95 140,3** | **0,0** | **95 045,2** | **95,1** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 95 140,3 | 0,0 | 95 045,2 | 95,1 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Реализация проектов инициативного бюджетирования в городском округе Эгвекинот | **2022-2027** | **3 150,0** | **0,0** | **0,0** | **3 150,0** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 3 150,0 | 0,0 | 0,0 | 3 150,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 11. | Содействие развитию индивидуального жилищного строительства | **2022-2027** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Строительство (капитальный ремонт, модернизация, реконструкция, поставка модульных зданий) нежилых зданий, помещений | **2022-2027** | **7 585,5** | **0,0** | **0,0** | **7 585,5** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 7 585,5 | 0,0 | 0,0 | 7 585,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Реализация проекта «1000 дворов» (Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | **2022-2027** | **7 500,0** | **7 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Управление промышленности и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Эгвекинот. |
| 2022 | 7 500,0 | 7 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по Программе:** | **2022-2027** | **176 731,5** | **7 500,0** | **95 045,2** | **74 186,3** | **0,0** |   |
| 2022 | **176 731,5** | **7 500,0** | **95 045,2** | **74 186,3** | **0,0** |
| 2023 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2024 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2025 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2026 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2027 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |