

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 29 мая 2020 г. | № 213 - па | п. Эгвекинот |

**Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета городского округа Эгвекинот**

В соответствии с [частью 3.1 статьи 78.2](consultantplus://offline/ref=8EA06F0F86DA8E80FFE277CF8A26EF3A534C6C9E7F8CCCCC8DF89D926723BCB4718F086388054EFCF63E2384ADD6644EC4318E561611LFF6G) и [частью 3.1 статьи 79](consultantplus://offline/ref=8EA06F0F86DA8E80FFE277CF8A26EF3A534C6C9E7F8CCCCC8DF89D926723BCB4718F0863890C44FCF63E2384ADD6644EC4318E561611LFF6G) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8EA06F0F86DA8E80FFE277CF8A26EF3A534C67997E89CCCC8DF89D926723BCB4638F506A8E0458F7A77165D1A2LDF6G) от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Уставом](consultantplus://offline/ref=8EA06F0F86DA8E80FFE269C29C4AB53352433B947F8CC09BD6A7C6CF302AB6E336C05136CA594BF7AA7167D4BED46C52LCF4G) городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P32) принятия решений о предоставлении субсидий или об осуществлении бюджетных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита за счет средств бюджета городского округа Эгвекинот.

2. Настоящее постановление обнародовать в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  городского округа Эгвекинот  от 29 мая 2020 г. № 213 -па |

ПОРЯДКОК

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

СУБСИДИЙ ИЛИ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

НА ПОДГОТОВКУ ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ЕГО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ЦЕНОВОГО АУДИТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия решений:

1.1. Предоставления муниципальным учреждениям городского округа Эгвекинот (далее - учреждения), муниципальным унитарным предприятиям городского округа Эгвекинот, в том числе казенным предприятиям (далее - предприятия), субсидий на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства, которые находятся (будут находиться) в собственности городского округа Эгвекинот (далее - объекты капитального строительства), в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - субсидии).

1.2. Об осуществлении бюджетных инвестиций из бюджета городского округа Эгвекинот учреждениям, предприятиям на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита в отношении объектов капитального строительства в случае, если подготовка такого обоснования является обязательной в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - бюджетные инвестиции).

2. Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении субсидии либо проекта решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций может выступать главный распорядитель средств бюджета городского округа Эгвекинот, ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы городского округа Эгвекинот, в рамках которых планируется предоставление субсидий или осуществление бюджетных инвестиций (далее - муниципальная программа), а в случае если объект капитального строительства не включен в муниципальную программу - главный распорядитель средств бюджета городского округа Эгвекинот, наделенный в установленном порядке полномочиями в соответствующей сфере ведения (далее - главный распорядитель).

II. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ

3. Проект решения о предоставлении субсидии либо проект решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций (далее - проект решения) разрабатывается главным распорядителем по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества. В проект решения могут быть включены несколько объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества.

Главный распорядитель подготавливает проект решения и в случае, если главный распорядитель не является одновременно субъектом бюджетного планирования, согласовывает этот проект с субъектом бюджетного планирования, в ведении которого он находится.

Главный распорядитель согласовывает проект решения с ответственным исполнителем муниципальной программы в случае, если главный распорядитель не является одновременно ее ответственным исполнителем.

4. Проект решения подготавливается в форме постановления Администрации городского округа Эгвекинот.

В проект решения может быть включено несколько объектов капитального строительства одного учреждения или предприятия, относящихся к одному мероприятию муниципальной программы или одной сфере деятельности главного распорядителя.

5. Проект решения содержит следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства:

а) наименование объекта капитального строительства;

б) направление капитальных вложений (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение);

в) наименование главного распорядителя;

г) наименование муниципального заказчика (заказчика);

д) проектная или предполагаемая (при отсутствии проектной документации) мощность объекта капитального строительства;

е) срок подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита;

ж) общий (предельный) размер субсидий (объем бюджетных инвестиций) и его распределение по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта) на подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического и ценового аудита и распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных ассигнований по годам (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

6. Главный распорядитель одновременно с проектом решения представляет в Администрацию городского округа Эгвекинот подписанные руководителем главного распорядителя (или уполномоченным им лицом) и заверенные печатью (при наличии) следующие документы:

а) краткую характеристику объекта капитального строительства;

б) обоснование невозможности подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита без предоставления средств из бюджета городского округа Эгвекинот.

7. Администрация городского округа Эгвекинот рассматривает проект решения в течение 30 календарных дней со дня его поступления.

8. Согласование проекта решения производится с учетом следующих критериев:

а) наличие четко сформулированной цели создания объекта капитального строительства с определением количественного показателя (показателей) результатов его строительства (реконструкции);

б) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, определенным в муниципальных программах городского округа Эгвекинот, документам территориального планирования городского округа Эгвекинот;

в) наличие поручений и указаний федеральных органов власти, органов государственной власти Чукотского автономного округа, Главы городского округа Эгвекинот и Совета депутатов городского округа Эгвекинот;

г) обоснование потребности на продукцию (работы и услуги), создаваемые в результате создания объекта капитального строительства.

9. После согласования проекта решения главный распорядитель вносит в установленном порядке в Администрацию городского округа Эгвекинот проект решения в форме постановления Администрации городского округа Эгвекинот.

10. Утвержденное решение представляется главным распорядителем в Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот для последующего включения в проект бюджета городского округа Эгвекинот на очередной финансовый год или внесения изменений в решение о бюджете городского округа Эгвекинот.

11. Внесение изменений в решение о предоставлении субсидии либо в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций осуществляется главным распорядителем в случае изменения (уточнения) информации в отношении объектов капитального строительства, указанных в [п](#P52)ункте 5 настоящего Порядка. Для внесения изменений главный распорядитель подготавливает проект постановления Администрации городского округа Эгвекинот об уточнении информации в отношении объектов капитального строительства, а также пояснительную записку с указанием уточненной информации в отношении объектов капитального строительства и причин уточнения информации. Проект постановления о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии либо в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций подлежит рассмотрению и согласованию Администрацией городского округа Эгвекинот в течение 10 календарных дней.

12. По истечении 10 календарных дней проект постановления о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии либо в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций утверждается либо возвращается главному распорядителю для доработки с указанием причин возврата.

13. Утвержденное решение о внесении изменений в решение о предоставлении субсидии либо в решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций представляется главным распорядителем средств бюджета городского округа Эгвекинот в Управление финансов, экономики и имущественных отношений городского округа Эгвекинот для внесения изменений в решение о бюджете городского округа Эгвекинот (в случае необходимости).