

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 29 декабря 2021 г. | № 665 - па | п. Эгвекинот |

**О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 19 декабря 2019 г. № 507-па**

В целях реализации части 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 13 [Закона](http://80.253.4.49/document?id=18059246&sub=0) Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа», в целях уточнения отдельных положений муниципального правового акта городского округа Эгвекинот, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Внести в Постановление Администрации городского округа Эгвекинот от 19 декабря 2019 г. № 507-па «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы» следующие изменения:

1.1. Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его обнародования.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление промышленной политики Администрации городского округа Эгвекинот (Абакаров А.М.).

**Глава Администрации Р.В. Коркишко**

Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Эгвекинот

от 29 декабря 2021 г. № 665-па

«Утвержден

постановлением Администрации

городского округа Эгвекинот

от 19 декабря 2019 г. № 507-па

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткосрочный план реализации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I. Перечень многоквартирных домов, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Адрес МКД** | **Год** | | **Материал стен** | **Количество этажей** | **Количество подъездов** | **Общая площадь МКД, всего** | **Площадь помещений МКД:** | | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Стоимость капитального ремонта** | | | | | **Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД** | **Плановая дата завершения работ** |
| **ввода в эксплуатацию** | **завершение последнего капитального ремонта** | **всего:** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан** | **всего:** | **в том числе:** | | | |
| **за счет Фонда содействия реформирования ЖКХ** | **за счет средств окружного бюджета** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы:** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **33 129,40** | **28 135,70** | **9 858,80** | **1 211** | **117 032 190,94** | **0,00** | **0,00** | **35 583 860,33** | **81 448 330,61** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Солнечная, 3 | 1988 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 943,40 | 817,20 | 96,00 | 32 | 1 409 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 685,77 | 11 993,55 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 2 | Строительная, 3 | 1978 | 2006 | деревянные | 2 | 3 | 1 238,90 | 1 007,50 | 207,30 | 24 | 5 861 597,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 861 597,41 | 14 898,73 | 24 335,00 | IV квартал 2020 года |
| 3 | Строительная, 15 | 1991 | 2009 | деревянные | 2 | 3 | 844,00 | 752,40 | 294,70 | 35 | 1 686 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 686 821,64 | 19 037,32 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 4 | Транспортная, 22 | 1985 | 2009 | деревянные | 2 | 2 | 936,10 | 786,40 | 144,00 | 34 | 1 106 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 983,15 | 15 264,43 | 32 632,00 | IV квартал 2020 года |
| 5 | Транспортная, 24 | 1970 | 2012 | деревянные | 2 | 2 | 543,10 | 500,80 | 51,20 | 22 | 3 348 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 324,87 | 8 897,77 | 17 532,00 | IV квартал 2020 года |
| 6 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 41 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 363,85 |  | IV квартал 2020 года |
| 7 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 340,46 |  | IV квартал 2020 года |
| 8 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 27 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619 704,00 | 1 286,23 |  | IV квартал 2020 года |
| 9 | Солнечная, 1 | 1988 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 940,80 | 802,20 | 53,90 | 32 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 672,00 | 594,21 |  | IV квартал 2020 года |
| 10 | Строительная, 17 | 1992 | 2009 | брусчатый | 2 | 2 | 921,70 | 779,00 | 50,70 | 41 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 471,94 | 838,86 |  | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8 859,90** | **7 348,70** | **937,10** | **319** | **15 663 260,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15 663 260,78** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **с. Амгуэма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Северная, 26 | 1988 | 2012 | крупнопанельные жилые дома | 3 | 2 | 1 317,40 | 1 186,00 | 182,30 | 43 | 2 592 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 0,00 | 2 185,67 |  | IV квартал 2020 года |
| **Итого по селу Амгуэма** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 317,40** | **1 186,00** | **182,30** | **43** | **2 592 200,00** | **0,00** | **0,00** | **2 592 200,00** | **0,00** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рынтыргина, 6 | 1965 | 2006 | блочный | 3 | 2 | 1 348,20 | 918,20 | 362,10 | 28 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 760,00 | 5 420,00 | III квартал 2020 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **1 348,20** | **918,20** | **362,10** | **28** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **11 525,50** | **9 452,90** | **1 481,50** | **390** | **20 178 335,98** | **0,00** | **0,00** | **2 592 200,00** | **17 586 135,98** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полярная, 1 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 849,30 | 687,10 | 0,00 | 41 | 7 583 811,73 | 0,00 | 0,00 | 6 238 180,90 | 1 345 630,83 | 11 037,42 |  | IV квартал 2021 года |
| 2 | Полярная, 3 | 1984 | 2009 | брусчатый | 2 | 3 | 827,20 | 734,30 | 39,30 | 31 | 1 519 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 519 626,40 | 2 069,49 |  | IV квартал 2021 года |
| 3 | Полярная, 5 | 1983 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 815,40 | 481,80 | 0,00 | 27 | 5 548 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 548 336,40 | 11 515,85 |  | IV квартал 2021 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2 491,90** | **1 903,20** | **39,30** | **99** | **14 651 774,53** | **0,00** | **0,00** | **6 238 180,90** | **8 413 593,63** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагарина, 7 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 985,60 | 728,30 | 58,80 | 31 | 10 674 313,35 | 0,00 | 0,00 | 6 195 361,83 | 4 478 951,52 | 14 656,48 |  | IV квартал 2021 года |
| 2 | Первопроходцев, 1 | 1986 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 396,70 | 2 113,50 | 1 752,30 | 91 | 3 788 244,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 244,54 | 1 792,40 |  | IV квартал 2021 года |
| 3 | Рынтыргина, 13 | 1980 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 129,80 | 1 930,20 | 1 050,00 | 93 | 2 688 935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 935,54 | 1 393,09 |  | IV квартал 2022 года |
| 4 | Советская, 8 | 1971 | 2011 | блочный | 2 | 1 | 546,20 | 510,70 | 389,70 | 20 | 4 236 994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236 994,70 | 190,00 | 1 355,00 | IV квартал 2021 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **6 058,30** | **5 282,70** | **3 250,80** | **235** | **21 388 488,13** | **0,00** | **0,00** | **6 195 361,83** | **15 193 126,30** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **8 550,20** | **7 185,90** | **3 290,10** | **334** | **36 040 262,66** | **0,00** | **0,00** | **12 433 542,73** | **23 606 719,93** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительная, 3 | 1985 | 2016 | брусчатый | 2 | 3 | 846,70 | 753,20 | 262,50 | 37 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 392 892,40 | 11 142,98 |  | IV квартал 2022 года |
| 2 | Строительная, 15 | 1985 | 2013 | брусчатый | 2 | 3 | 934,60 | 788,80 | 92,60 | 28 | 8 067 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 067 805,20 | 10 227,95 |  | IV квартал 2022 года |
| 3 | Строительная, 17 | 1990 | 2008 | брусчатый | 2 | 1 | 1 176,30 | 911,20 | 38,30 | 49 | 6 716 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 716 782,00 | 7 371,36 |  | IV квартал 2022 года |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **2 957,60** | **2 453,20** | **393,40** | **114** | **23 177 479,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23 177 479,60** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Гагарина, 6 | 1957 | 2007 | бутовый | 2 | 2 | 837,20 | 758,70 | 63,2 | 21 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 7 776,46 |  | IV квартал 2022 года |
| 2 | Гагарина, 8 | 1967 | 2011 | бутовый | 2 | 2 | 821,60 | 746,20 | 0,0 | 32 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 7 329 058,80 | 0,00 | 9 821,84 |  | IV квартал 2022 года |
| 3 | Гагарина, 9 | 1957 | 2012 | бутовый | 2 | 2 | 842,60 | 764,40 | 0,0 | 23 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 7 329 058,80 | 0,00 | 9 587,99 |  | IV квартал 2022 года |
| 4 | Первопроходцев, 1А | 1991 | 2013 | ж/б панели | 5 | 1 | 1 193,70 | 1 056,20 | 823,6 | 46 | 3 097 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 380,00 | 2 932,57 |  | IV квартал 2022 года |
| 5 | Ленина, 2 | 1982 | 2016 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 116,50 | 1 891,70 | 1 286,40 | 85 | 2 742 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 742 141,10 | 1 449,56 |  | IV квартал 2022 года |
| 6 | Набережная, 3 | 1988 | 2012 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 144,60 | 1 915,80 | 1 260,80 | 83 | 5 824 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 824 020,00 | 3 039,99 |  | IV квартал 2022 года |
| 7 | Рынтыргина, 9 | 1978 | 2013 | ж/б панели | 5 | 2 | 2 139,90 | 1 910,70 | 1 259,80 | 83 | 5 414 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 414 454,00 | 2 833,75 |  | IV квартал 2022 года |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **10 096,10** | **9 043,70** | **4 693,80** | **373** | **37 636 112,70** | **0,00** | **0,00** | **20 558 117,60** | **17 077 995,10** | **Х** | **Х** | **Х** |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **13 053,70** | **11 496,90** | **5 087,20** | **487** | **60 813 592,30** | **0,00** | **0,00** | **20 558 117,60** | **40 255 474,70** | **Х** | **Х** | **Х** |

».

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Реестр многоквартирных домов по видам работ и (или) услуг, включенных в Краткосрочный план реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | Дополнительные виды работ, установленные статьей 11 Закона Чукотского автономного округа от 21.10.2013 г. № 108-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа» | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | | ремонт фундамента | | Разработка проектной документации (в случае если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) | | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | | Осуществление строительного контроля | | | Установка автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг. | | | | |
| руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | | руб. | кол-во | руб. | кв. м | руб. | | кв. м | руб. | | кв. м | | руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | | 19 | | 20 | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | | **117 032 190,94** | **27 402 190,17** | **3 865,75** | **60 391 282,40** | **0,00** | **0,00** | **2 580,80** | **26 753 479,43** | **0,00** | | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Солнечная, 3 | 1 409 685,77 | 1 409 685,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Строительная, 3 | 5 861 597,41 | 5 626 206,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 235 391,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Строительная, 15 | 1 686 821,64 | 1 686 821,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Транспортная, 22 | 1 106 983,15 | 1 106 983,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Транспортная, 24 | 3 348 324,87 | 3 348 324,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Полярная, 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Полярная, 3 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 8 | Полярная, 5 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 619 704,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 9 | Солнечная, 1 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 476 672,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 10 | Строительная, 17 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 | 653 471,94 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **15 663 260,78** | **13 178 021,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **с. Амгуэма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Северная, 26 | 2 592 200,00 | 0,00 | 392,00 | 2 592 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Амгуэма** | | **2 592 200,00** | **0,00** | **392,00** | **2 592 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Рынтыргина, 6 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | | **20 178 335,98** | **13 178 021,84** | **392,00** | **4 515 075,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **5** | **2 485 238,94** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Полярная, 1 | 7 583 811,73 | 1 345 630,83 | 0,00 | 6 238 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Полярная, 3 | 1 519 626,40 | 1 519 626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Полярная, 5 | 5 548 336,40 | 5 548 336,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **14 651 774,53** | **8 413 593,63** | **0,00** | **6 238 180,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагарина, 7 | 10 674 313,35 | 0,00 | 0,00 | 4 478 951,52 | 0,00 | 0,00 | 642,30 | 6 195 361,83 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Первопроходцев, 1 | 3 788 244,54 | 0,00 | 592,40 | 3 788 244,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Рынтыргина, 13 | 2 688 935,54 | 0,00 | 506,20 | 2 688 935,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Советская, 8 | 4 236 994,70 | 4 236 994,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **21 388 488,13** | **4 236 994,70** | **1 098,60** | **10 956 131,60** | **0,00** | **0,00** | **642,30** | **6 195 361,83** | **0,00** | | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | | **36 040 262,66** | **12 650 588,33** | **1 098,60** | **17 194 312,50** | **0,00** | **0,00** | **642,30** | **6 195 361,83** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **с. Рыркайпий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительная, 3 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 8 392 892,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Строительная, 15 | 8 067 805,20 | 0,00 | 559,85 | 8 067 805,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Строительная, 17 | 6 716 782,00 | 1 573 580,00 | 0,00 | 5 143 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по селу Рыркайпий** | | **23 177 479,60** | **1 573 580,00** | **559,85** | **21 603 899,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **пгт. Эгвекинот** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гагарина, 6 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,30 | 5 900 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 2 | Гагарина, 8 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 7 329 058,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 3 | Гагарина, 9 | 7 329 058,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,20 | 7 329 058,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Первопроходцев, 1А | 3 097 380,00 | 0,00 | 290,20 | 3 097 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5 | Ленина, 2 | 2 742 141,10 | 0,00 | 506,50 | 2 742 141,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 6 | Набережная, 3 | 5 824 020,00 | 0,00 | 505,20 | 5 824 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 7 | Рынтыргина, 9 | 5 414 454,00 | 0,00 | 513,40 | 5 414 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **Итого по поселку городского типа Эгвекинот** | | **37 636 112,70** | **0,00** | **1 815,30** | **17 077 995,10** | **0,00** | **0,00** | **1 938,50** | **20 558 117,60** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | | **60 813 592,30** | **1 573 580,00** | **2 375,15** | **38 681 894,70** | **0,00** | **0,00** | **1 938,50** | **20 558 117,60** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Чукотского автономного округа,

на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот

на 2020-2022 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Планируемые показатели выполнения Краткосрочного плана реализации Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» по городскому округу Эгвекинот на 2020-2022 годы** | | | | | | | | | | | | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование МО** | **общая площадь МКД, всего** | **Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана** | **Количество МКД** | | | | | **Стоимость капитального ремонта** | | | | |
| **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** | **I квартал** | **II квартал** | **III квартал** | **IV квартал** | **всего:** |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020-2022 годы** | | **11 525,50** | **390,00** | **0** | **0** | **1** | **40** | **41** | **0,00** | **0,00** | **1 922 875,20** | **115 109 315,74** | **117 032 190,94** |
| 1 | Итого по селу Рыркайпий | 8 859,90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 492 514,91 | 53 492 514,91 |
| 2 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 1 348,20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 59 024 600,83 | 60 947 476,03 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 2 592 200,00 |
| **в том числе по годам:** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2020 год** | | **11 525,50** | **390** | **0** | **0** | **1** | **15** | **16** | **0** | **0,00** | **1 922 875,20** | **18 255 460,78** | **20 178 335,98** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 1 348,20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1 922 875,20 | 0,00 | 1 922 875,20 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 8 859,90 | 319 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 663 260,78 | 15 663 260,78 |
| 3 | Итого по селу Амгуэма | 1 317,40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 592 200,00 | 2 592 200,00 |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2021 год** | | **8 550,20** | **334** | **0** | **0** | **0** | **10** | **10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **36 040 262,66** | **36 040 262,66** |
| 1 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 6 058,30 | 235 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 388 488,13 | 21 388 488,13 |
| 2 | Итого по селу Рыркайпий | 2 491,90 | 99 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 651 774,53 | 14 651 774,53 |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого по городскому округу Эгвекинот 2022 год** | | **13 053,70** | **487** | **0** | **0** | **0** | **8** | **8** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 813 592,30** | **60 813 592,30** |
| 1 | Итого по селу Рыркайпий | 2 957,60 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 177 479,60 | 23 177 479,60 |
| 2 | Итого по поселку городского типа Эгвекинот | 10 096,10 | 373 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 636 112,70 | 37 636 112,70 |

.».