

# **АДМИНИСТРАЦИЯ**

#  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЭГВЕКИНОТ**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 21 мая 2019 г. | № 171 -па | п. Эгвекинот |

**О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории**

**городского округа Эгвекинот в 2019 году**

 Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (происшествий) природного характера, связанных с прохождением весеннего половодья в 2019 году, Администрация городского округа Эгвекинот

**П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить:

- План организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2019;

- Номенклатуру и объем аварийного резерва материально-технических средств для обеспечения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2019 году;

- Перечень должностных лиц Администрации городского округа Эгвекинот, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в населенных пунктах городского округа Эгвекинот в 2019 году.

2. Уполномоченным Главы Администрации городского округа Эгвекинот в населенных пунктах:

- уточнить состояние помещений, используемых в качестве пунктов временного размещения населения и материальных ценностей в случае проведения мероприятий по эвакуации с подтапливаемых территорий, и привести их в готовность;

- проверить готовность систем экстренного оповещения населения;

- обеспечивать информирование населения о развитии весеннего половодья, складывающейся обстановке, принимаемых мерах по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации их последствий, своевременно оповещать жителей населенных пунктов при возникновении угрозы подтопления их территории;

- незамедлительно представлять в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Эгвекинот (далее - ЕДДС ГО Эгвекинот) информацию об угрозе возникновения, возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) на подведомственной территории;

- взять под личный контроль выполнение мероприятий по пропуску весеннего половодья на подведомственных территориях, осуществлять их координацию при необходимости.

3. Рекомендовать руководителям организаций городского округа Эгвекинот:

- назначить лиц, ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья;

- уточнить состав сил и средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением весеннего половодья;

- обеспечить наличие резерва материально-технических средств для выполнения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и ликвидации его последствий;

- своевременно и в полном объеме завершить работы, определенные планами организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья;

- организовать надежное взаимодействие с удаленными подразделениями и производственными участками с использованием имеющихся в наличии средств связи;

- провести для сотрудников предприятий дополнительные инструктажи, направленные на соблюдение мер безопасности в период весеннего половодья;

- ограничить на период прохождения весеннего половодья выезды техники за пределы населенных пунктов.

4. Рекомендовать Отд МВД России по городскому округу Эгвекинот (Жуков Р.В.):

- принять меры по усилению охраны общественного порядка в населенных пунктах и на производственных объектах в случае их подтопления, а также при проведении эвакуационных мероприятий;

- ограничить на период весеннего половодья движение транспортных средств по ледовым переправам.

5. Рекомендовать ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» (Горелов Т.М.) в целях обеспечения безопасности дорожного движения совместно с Отд МВД России по городскому округу Эгвекинот (Жуков Р.В.) своевременно принимать меры по ограничению или прекращению движения транспортных средств по автомобильной дороге Эгвекинот - Мыс Шмидта при возникновении неблагоприятных природно-климатических условий, а также в случаях снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги по причине воздействия на них неблагоприятных факторов весеннего половодья.

6. Рекомендовать Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чукотском автономном округе в городском округе Эгвекинот» (Белобородов К.А.), территориальному отделу по городскому округу Эгвекинот Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу (Оторваев С.Х.) произвести оценку состояния водоохранных и санитарных зон источников питьевого водоснабжения населенных пунктов городского округа Эгвекинот, усилить санитарно-эпидемиологический контроль за ними в период прохождения весеннего половодья.

7. Объединенной гидрометеорологической станции «Эгвекинот» ФГБУ «Чукотское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Маликов В.Д.) ежедневно до окончания периода весеннего половодья информировать ЕДДС ГО Эгвекинот о динамике изменения уровня рек и ручьев, снеголавинной обстановке, толщине морского льда в прибрежной полосе, примыкающей к населенным пунктам городского округа Эгвекинот.

8. Рекомендовать взять под личный контроль проведение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на паводкоопасных участках:

- директору филиала АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС Тутаеву В.В. – в районе золошлакоотвала № 2 Эгвекинотской ГРЭС;

- генеральному директору ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» Горелову Т.М. – в районе 10 км автомобильной дороги Эгвекинот - Мыс Шмидта.

9. Рекомендовать ЛТЦ Иультинского района МЦТЭТ г. Анадырь Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» (Рикунов С.Н.) обеспечить устойчивую телефонную связь с населенными пунктами городского округа Эгвекинот.

10. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» филиал – Иультинская районная больница (Чмырь В.М.) своевременно и в необходимых объемах обеспечить лекарственными препаратами и другим медицинским имуществом подразделения, расположенные в населенных пунктах городского округа Эгвекинот.

11. Рекомендовать торговым предприятиям городского округа Эгвекинот своевременно и в необходимых объемах произвести завоз продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости в торговые точки населенных пунктов городского округа Эгвекинот.

12. Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах, определенных Уставом городского округа Эгвекинот, и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Эгвекинот в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| **Первый заместитель****Главы Администрации** | **А.М. Абакаров** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЁН постановлением Администрации городского округа Эгвекинотот 21 мая 2019 года № 171 -па |

**План**

**организационно-технических мероприятий по безаварийному пропуску**

**весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2019 году**

| № п/п | Наименование мероприятия | Привлекаемые силы | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автодорога Эгвекинот – Мыс Шмидта:- очистка дороги от снега (удаление снежного наката);- очистка отверстий мостов от снега;- очистка отверстий водопропускных труб от снега. | Бульдозер гусеничный – 4 ед.Бульдозер колесный – 2 ед.Снегоочиститель шнекороторный – 3 ед.Погрузчик фронтальный – 2 ед.Вездеход – 1 ед. | ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» | 10 мая |
| 2 | Водозабор 7 км:- устройство водоотводов;- уборка снега вокруг ТП. | Бульдозер гусеничный – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 1 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 12 мая |
| 3 | п. Эгвекинот:- очистка улиц от снега;- устройство водоотвода на ул. Рынтыргина;- очистка от мусора канализационных колодцев;- промывка и прочистка канализационных труб;- очистка от снега центральной площади;- очистка территории автотранспортного участка | Седельный тягач – 2 ед.Самосвал – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед.Многоцелевая коммунально-строительная машина – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 2 ед.Автогрейдер – 1 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 18 мая |
| 4 | с. Конергино:- очистка прибрежной зоны и территории производственных объектов от мусора и загрязнений нефтепродуктами;- очистка водосточных каналов и проток от снега и льда;- обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;- проверка готовности к работе резервных ДГУ, исправности кабелей питания и ВЛ котельной и водозаборной станции;- организация аварийно-восстановительной бригады (слесарь, сварщик, водитель автомобиля);- обеспечение готовности автотракторной техники к ведению аварийно-восстановительных работ. | Самосвал – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 1 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 20 мая |
| 5 | п. Мыс Шмидта:- очистка от снега проездов;- устройство водоотводов от территории населенного пункта;- очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной, ДЭС, гаража;- обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;- очистка охранной зоны водозабора от мусора;- очистка и промывка канализационных колодцев и труб. | Самосвал – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 2 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 25 мая |
| 6 | с. Рыркайпий:- очистка от снега проездов;- устройство водоотводов от территории населенного пункта;- очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории ДЭС, гаража;- очистка охранной зоны водозабора от мусора;- очистка и промывка канализационных колодцев и труб. | Самосвал – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 2 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 25 мая |
| 7 | с. Амгуэма:- очистка улиц от снега;- устройство водоотводов;- уборка территории склада ГСМ и устройство обваловки вокруг ее территории;- вывоз шлака и устройство обваловки вокруг склада угля котельной;- уборка территории водозабора;- уборка территории ДЭС, котельной;- очистка, промывка канализационных колодцев, канализационных линий. | Бульдозер гусеничный – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 1 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 30 мая |
| 8 | с. Ванкарем:- очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной, ДЭС, гаража;- рекультивация склада хранения шлака;- обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;- устройство водоотводов от котельной и ДЭС. | Бульдозер гусеничный – 1 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 5 июня |
| 9 | с. Нутэпэльмен:- очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной, ДЭС, гаража;- обваловка территории угольного склада;- устройство водоотводов от котельной и ДЭС, территории населенного пункта. | Бульдозер гусеничный – 1 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 5 июня |
| 10 | с. Уэлькаль:- очистка прибрежной зоны оз. Безымянное от мусора;- очистка территории склада ГСМ от снега, проверка целостности емкостей;- обваловка территории угольного склада и склада ГСМ;- ревизия выгребов, канализационных колодцев. | Самосвал – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 2 ед.Трактор – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 2 ед. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 10 июня |
| 11 | с. Рыркайпий:- очистка от мусора и загрязнений нефтепродуктами территории котельной;- обваловка территории угольного склада. | Бульдозер гусеничный – 1 ед.Погрузчик фронтальный – 1 ед. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 25 мая |
| 12 | п. Эгвекинот:- очистка от снега территории Верхней базы;- очистка от снега территории, прилегающей к административному зданию (ул. Ленина, д. 12);- очистка от снега территории, прилегающей к магазину № 1 (ул. Ленина, д. 15);- очистка от снега территории, прилегающей к кафе «13 Стульев» (1-ый Рабочий переулок, д. 1А) | Фронтальный погрузчик – 1 ед.Многоцелевая коммунально-строительная машина – 1 ед.Грузовой автомобиль – 1 ед. | НАО «Чукотская торговая компания» | 15 мая |
| 13 | База «5 км»:- очистка от снега территории базы. | Фронтальный погрузчик – 1 ед.Грузовой автомобиль – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед. | НАО «Чукотская торговая компания» | 15 мая |
| 14 | Склад ВМ 17 км:- очистка от снега территории склада;- трассировка русла ручья;- очистка от снега моста и подъездной дороги. | Фронтальный погрузчик – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед. | НАО «Чукотская торговая компания» | 15 мая |
| 15 | Склад ГСМ:- очистка территории от снега;- подготовка материалов и оборудования, необходимых для проведения противопаводковых работ;- организация аварийной бригады;- круглосуточный контроль уровня воды в улавливающем колодце насосной ГСМ и обеспечение своевременной ее откачки;- очистка от снега кабельных каналов, электрощитовых, приемного колодца топливопровода;- нарезка водоотводных траншей и организация постоянного контроля их состояния;- откачка талых вод из обваловок резервуаров (при необходимости);- заполнение на время паводка резервуаров на расчетную высоту нефтепродуктами или водой для предотвращения всплытия;- проведение инструктажа и тренировки с персоналом склада ГСМ по предупреждению и ликвидации последствий прохождения паводковых вод. | Фронтальный погрузчик – 1 ед.Грузовой автомобиль – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 1 ед. | НАО «Чукотская торговая компания» | 20 мая |
| 16 | Участок «Восточный»:- трассировка русла ручьев Пеньельхин, Правый Пень;- очистка от снега дамбы склада ВМ;- очистка от снега устьев стволов шахт № 128, 130;‑ очистка, трассировка нагорных канав шахт № 128, 130;- пропуск паводковой воды зумпфа ШОФ;- обваловка грунтов устьев вентиляционных шурфов;- тампонаж устьев вентиляционных скважин. | Фронтальный погрузчик – 1 ед.Бульдозер гусеничный – 5 ед. | НАО «Чукотская торговая компания» | 10 июня |
| 17 | Территория Эгвекинотской ГРЭС:- обследование гидротехнических сооружений;- очистка от снега территории угольного склада, устройство водоотводящих траншей;- очистка от снега подъездных путей к береговой насосной и насосной осветленной воды;- очистка от снега территории пилорамы и устройство водоотводящих траншей;- устройство водоотводных траншей на ПС «87 км»;- расчистка от снега русла р. Нырвакыннот вдоль защитной дамбы золошлакоотвалов № 1, 2;- подготовка бригад для проведения аварийно-восстановительных работ;- создание аварийных запасов строительных материалов, деталей опор ЛЭП, инструмента, спецодежды, топлива;- организация наблюдения за состоянием дамбы золошлакоотвалов № 1, 2, опор сбросных цирководоводов, зданий шандорной, БН, НОВ, осадкой оснований и металлоконструкций БА-1 и 2, галереи топливоподачи;- организация наблюдения за состоянием решеток водозаборного устройства на шандорной береговой насосной и обеспечить их очистку при необходимости;- установление контроля состояния перекрытий теплотрасс, тепловых камер, крышек колодцев, производить откачку из них талых вод по мере необходимости;- установление контроля состояния прямков автомобильных весов, коллекторной дизельного топлива, производить откачку из них талых вод по мере необходимости. | Бульдозер гусеничный – 3 ед. | Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 31 мая |
| 18 | Линии электропередач:- установление контроля состояния опор № 8, 9, 10 ВЛ-35 кВ «ЭГРЭС – Эгвекинот»;- установка мерных реек и реперов для замера уровня воды у опор ВЛ 35-110 кВ, подверженных затоплению и размыву, проверка состояния фундаментов указанных опор, проведение работ по их укреплению при необходимости;- установление контроля состояния опор № 90 – 141 ВЛ 110 кВ «ЭГРЭС – Иультин», № 810 – 880 ВЛ 110 кВ «ЭГРЭС – Валунистый». | Бульдозер гусеничный – 1 ед. | Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | 31 мая |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации городского округа Эгвекинотот 21 мая 2019 года № 171 -па |

**Номенклатура и объем**

**аварийного запаса материально-технических резервов по обеспечению**

**безаварийного пропуска весеннего половодья на территории городского округа Эгвекинот в 2019 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование запаса** **материально – технических средств** | **Объем запаса** | **Место нахождения запаса** | **Ответственный****исполнитель** |
| 1 | Лесоматериалы | 5 м³ | Дистанция № 4, 87 км | ООО «Иультинское дорожное ремонтно-строительное предприятие» |
| 2 | Грунт | 250 м³150 м³200 м³ | Карьер на 14 кмКарьер на 61 кмКарьер на 65 км |
| 3 | Дизельное топливо | 15 т15 т | Дистанция № 2, 32 кмДистанция № 4, 87 км |
| 4 | Дорожные знаки | 20 шт5 шт20 шт | Дистанция № 1, 1 кмДистанция № 2, 32 кмДистанция № 4, 87 км |
| 6 | Дизельное топливо | 1000 т | Склады подразделенийМУП ЖКХ «Иультинское» | МУП ЖКХ «Иультинское» |
| 7 | Бензин разных марок | 5 т |
| 8 | Пиломатериал в ассортименте | 50 м³ |
| 9 | Металлопрокат в ассортименте | 40 т |
| 10 | Дизельное топливо | 2 т | Склад производственной базы НАО «Чукотская торговая компания» | НАО «Чукотская торговая компания» |
| 11 | Бензин автомобильный | 2,5 т |
| 12 | Уголь каменный | 1,5 т |
| 13 | Дизельное топливо | 30 т | Склад филиалаАО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС | Филиал АО «Чукотэнерго» Эгвекинотская ГРЭС |
| 14 | Лесоматериалы | 5 м³ |
| 15 | Провод АС-50, кабель силовой | 1 км |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЁНпостановлением Администрации городского округа Эгвекинотот 21 мая 2019 года № 171 -па |

**Перечень**

**должностных лиц** **Администрации городского округа Эгвекинот,**

**ответственных за безаварийный пропуск весеннего половодья в населенных пунктах городского округа Эгвекинот в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Должность** | **Наименование****населенного пункта** | **Адрес,****контактный телефон** |
| 1. | Первый заместитель Главы Администрации - начальник Управления промышленной и сельскохозяйственной политики Администрации городского округа Эгвекинот | п. Эгвекинот | п. Эгвекинот, ул. Ленина, 9 тел. 8(42734) 2-30-62 |
| 2. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Рыркайпий  | п. Мыс Шмидта, с. Рыркайпий | с. Рыркайпий, ул. Транспортная, 20тел.8-(42739)91-3-66 |
| 3. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Амгуэма | с. Амгуэма | с. Амгуэма, ул. Северная, 22а, тел.8(42734)58-1-38 |
| 4. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Ванкарем | с. Ванкарем | с. Ванкарем, ул. Ленина, 6тел.8(42734) 61-3-01 |
| 5. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Конергино | с. Конергино | с. Конергино, ул. Ленина, 12тел.8(42734) 52-1-30 |
| 8. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот с. Уэлькаль | с. Уэлькаль | с. Уэлькаль, ул. Центральная, 4 тел.8(42734) 53-3-41 |
| 9. | Уполномоченный Главы Администрации городского округа Эгвекинот в с. Нутэпэльмен | с. Нутэпэльмен | с. Нутэпэльмен, ул. Валянай, д.10тел.8(42734) 51-1-23 |